Plan de Pruebas

Caso: Kingstone Estampados

Fecha: [10/11/2025]

Asignatura: Capstone

Integrantes:

Andrés González

Matteo Cerda

Romina Carrasco

Fecha de entrega: 21/11/2025

Profesor: Arturo Vargas

Historial de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/11/2025 | <1.0> | Se desarrolla el documento incluyendo todos los puntos referentes a: Introducción, Requerimiento para pruebas, Estrategia de pruebas, Recursos, Actividades, Hitos y Entregables | Matteo Cerda |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 15/06/2022 | <1.1> | Se desarrollan los últimos detalles del proyecto. | Matteo Cerda |

Tabla de contenido

1. Introducción	4

1.1 Resumen ejecutivo	4

1.2 Alcance de las pruebas	5

1.2.1 Elementos de pruebas	5

1.2.2 Funcionalidades incluidas en el alcance de pruebas	6

1.2.3 Funcionalidades fuera de alcance en esta fase	7

1.2.3.1 Matrices de riesgo	8

1.3 Tipos de Pruebas	10

1.3.1 Pruebas Funcionales	10

1.3.2 Herramientas involucradas	12

1.3.3 Preparación del ambiente de pruebas	13

1.3.4 Diseño del ambiente de pruebas	13

1.3.5 Diseño ambiente de pruebas	14

2. Resultado de las pruebas	17

2.1 Reporte de Defectos	24

# 1. Introducción

## 1.1 Resumen ejecutivo

En el presente documento se define el Plan de Pruebas del proyecto Kingstone Estampados, cuyo objetivo es asegurar la calidad, funcionalidad y estabilidad de la aplicación web antes de la entrega de la Fase 2. Este plan establece el alcance de las pruebas, los módulos que serán verificados, los tipos de pruebas a realizar, los ambientes necesarios, los recursos involucrados y los criterios de aceptación que permitirán determinar si el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto.

El proyecto se desarrolla para el establecimiento Kingstone Estampados, un taller de impresión y venta de insumos gráficos que actualmente gestiona cotizaciones, inventario e instrucciones de producción de forma manual o con herramientas básicas, lo que genera desorganización, errores en la planificación, dificultades para reponer stock y poca visibilidad de los costos reales y márgenes de ganancia. Frente a este escenario, se propone un sistema web que centralice la información y permita controlar insumos, órdenes de trabajo y costos de producción, incorporando funcionalidades como control de stock con método FIFO, recetas de producción (BOM), registro de mermas y reportes de apoyo a la toma de decisiones.

En el plan de pruebas del Sistema de gestión de Kingston Estampados se evaluarán principalmente los módulos críticos para la operación del negocio, agrupados de la siguiente forma:

- Autenticación y gestión de usuarios (login y administración de roles);

- Registro de clientes y solicitud de cotizaciones.

- Generación y aprobación de cotizaciones utilizando recetas de producción.

- Creación y seguimiento de órdenes de trabajo (planificación, asignación de máquina, avance de estados y control de calidad).

- Estampado en diversos materiales tales como DTF textil con alta calidad, colores vivos y gran durabilidad.

- Capacidad de detectar archivos con marcas registradas (Nike, Puma, etc).

- Integración de un chat con IA mediante WhatsApp conectada a la BD del sistema mediante n8n.

- Gestión de inventario mediante códigos QR para agilizar y optimizar el proceso.

- Integración de pagos a través de Transbank.

Durante las pruebas se verificará que estos flujos respeten las reglas de negocio definidas, como la vigencia de cotizaciones, la secuencia de estados de las órdenes de trabajo, la reserva y descarga de inventario y las restricciones para la emisión de boletas.

## 1.2 Alcance de las pruebas

### 1.2.1 Elementos de pruebas

Dentro de los sistemas y componentes que serán considerados en el plan de pruebas del proyecto Kingstone Estampados, se contemplan los siguientes elementos principales:

Aplicación web de gestión (Angular/Ionic + Node.js + MySQL):

En la aplicación web se evaluarán los flujos críticos utilizados por clientes, empleados y administradores. Serán probadas, entre otras, las siguientes funcionalidades:

- Módulo de autenticación y gestión de usuarios, incluyendo inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y administración de roles y permisos.

- Módulo de registro de clientes y solicitud de cotizaciones, con carga de archivos de diseño y validación de datos obligatorios.

- Módulo de generación y aprobación de cotizaciones, donde se utilizan recetas de producción (BOM) para calcular costos, márgenes y precios de venta.

- Módulo de órdenes de trabajo (OT), que abarca la creación desde cotizaciones aprobadas, planificación de producción, asignación de técnica/máquina (DTF textil, DTF UV, corte de vinilo, etc.), avance de estados y registro de observaciones de control de calidad.

- Módulo de gestión de inventario, incluyendo altas y salidas de insumos, aplicación del método FIFO sobre el kardex, lectura de códigos QR para agilizar movimientos y generación de alertas de stock mínimo.

- Módulo de pagos y emisión de boletas, que contempla el registro de pagos, la integración con Transbank y la disponibilidad de boletas electrónicas para consulta posterior.

- Módulo de administración del catálogo de servicios y precios, con mantenimiento de productos, tiempos estándar, reglas de descuento y listas de precios.

- Módulo de reportes y dashboards internos, para la visualización de ventas, márgenes, consumos de insumos, mermas y productividad del taller.

- Funcionalidad de detección de archivos con marcas registradas o contenidos no permitidos (por ejemplo, logos de Nike, Puma u otras marcas), restringiendo su uso según las políticas del negocio.

Base de datos y servicios integrados:

Se validará la correcta operación de la base de datos y la integración con los servicios externos que intervienen en el funcionamiento del sistema, entre ellos:

- Base de datos MySQL, responsable del almacenamiento y la relación de información de usuarios, clientes, cotizaciones, órdenes de trabajo, inventario, boletas y registros de auditoría.

- Flujos de automatización en n8n, utilizados para la orquestación de notificaciones, actualización de estados, envío de recordatorios y conexión con otros servicios.

- Integración del chat con IA mediante WhatsApp, que consulta información de la base de datos para entregar respuestas sobre estado de pedidos, cotizaciones y dudas frecuentes.

- Integración con la pasarela de pago Transbank para el procesamiento seguro de transacciones y la confirmación de pagos asociados a boletas.

- Repositorio de archivos de diseño y documentos asociados a pedidos y boletas, asegurando que la vinculación entre registros del sistema y archivos se mantenga consistente durante las pruebas.

Estos elementos de prueba permitirán verificar end-to-end los flujos más relevantes del negocio, asegurando que la solución funcione de manera integrada y coherente con las reglas de negocio definidas para Kingstone Estampados.

### 1.2.2 Funcionalidades incluidas en el alcance de pruebas

El plan de pruebas de la Fase 2 se centrará en los flujos de negocio críticos para el funcionamiento diario del taller Kingston Estampados. En esta etapa se considerarán dentro del alcance las siguientes funcionalidades principales:

- Autenticación y gestión de usuarios: creación, edición y eliminación de empleados, clientes y administradores, gestión de roles y validación de permisos sobre las distintas secciones del sistema.

- Registro de clientes y gestión de sus datos: alta de nuevos clientes, actualización de información básica (RUT, nombre, correo, teléfono, dirección) y validación de formatos obligatorios.

- Solicitud, generación y aprobación de cotizaciones: ingreso de solicitudes con archivos adjuntos, cálculo automático de costos a partir de recetas de producción (BOM), aplicación de márgenes y registro de la aprobación o rechazo por parte del cliente, respetando la vigencia definida para cada cotización.

- Creación y gestión de órdenes de trabajo (OT): generación de OT a partir de cotizaciones aprobadas, planificación de producción, asignación de técnica o máquina (DTF textil, DTF UV, vinilo, tela PVC), avance de estados (cola, producción, control de calidad, listo) y registro de observaciones en caso de regresiones.

- Gestión de inventario de insumos: altas, ajustes y descargas de stock utilizando kardex FIFO, reserva de insumos al crear la OT, descuento al pasar a producción, y generación de alertas de stock mínimo con sugerencias de reposición.

- Pagos y emisión de boletas: registro de pagos asociados a OTs, validación de que solo se emitan boletas con pago registrado y disponibilidad de boletas para consulta posterior por parte de clientes y empleados.

- Reportes y dashboards internos: visualización de información clave sobre ventas, márgenes, consumos de insumos, mermas y productividad, incluyendo filtros básicos por fecha, tipo de servicio y estado de las órdenes.

- Validación técnica de archivos: verificación automática de formato, tamaño, DPI y otras condiciones mínimas para los archivos enviados por los clientes, así como el bloqueo o advertencia cuando no se cumplen las reglas de negocio definidas.

Integraciones implementadas en esta fase:

- Integración con el chat de WhatsApp mediante n8n para registrar solicitudes en la base de datos cuando corresponda.

- Integración con Transbank para procesar pagos en línea, validando respuestas del proveedor y estados de transacción.

- Uso de códigos QR para identificar insumos o productos, permitiendo su lectura en las pantallas de inventario y órdenes de trabajo.

### 1.2.3 Funcionalidades fuera de alcance en esta fase

Para delimitar claramente el trabajo de pruebas de la Fase 2, se dejan explícitas aquellas funcionalidades que, aun siendo deseables para el negocio, no serán cubiertas en este plan por corresponder a evolutivos futuros o ámbitos externos al sistema actual:

- Funcionalidades avanzadas de e-commerce hacia clientes finales: vitrina pública de productos, carrito de compras abierto a todo público, seguimiento de pedidos en línea y pasarelas de pago adicionales fuera de Transbank.

- Integraciones logísticas con empresas de despacho o tracking externo: conexión con plataformas de envíos, generación automática de etiquetas y seguimiento en tiempo real de pedidos enviados

- Automatizaciones complejas de marketing: campañas de correo electrónico o WhatsApp masivo, cupones promocionales avanzados y programas de fidelización que no estén directamente vinculados al flujo estándar de cotización–OT–pago.

- Reportes analíticos avanzados: paneles de business intelligence externos, segmentaciones complejas, proyecciones de demanda o análisis predictivo de consumo de insumos, que podrían abordarse en una fase posterior usando herramientas adicionales.

- Funcionalidades de administración de infraestructura o DevOps: monitoreo de servidores, balanceo de carga, pipelines de despliegue continuo y otras tareas de operación que, si bien son relevantes para la solución en producción, no forman parte del alcance de pruebas funcionales de este documento.

- Funcionalidades no implementadas o solo prototipadas al cierre de la Fase 2: cualquier pantalla, flujo o integración que se encuentre en estado de boceto, maqueta o prueba de concepto, y que no cumpla con los criterios mínimos para ser probada de manera formal.

Con esta separación se busca que el equipo tenga claridad sobre lo que se espera validar en la Fase 2 y qué elementos deberán abordarse en planes de pruebas futuros, evitando que se generen expectativas fuera del alcance real del sistema en su estado actual.

### 1.2.3.1 Matrices de riesgo

#### 1.2.3.1.1 Pruebas

| N° Riesgo | Descripción | Gravedad | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Errores en el cálculo de costos y precios de las cotizaciones (totales incorrectos, márgenes mal aplicados). | Alta | Probar cotizaciones simples y complejas y comparar los resultados con cálculos manuales. Ajustar fórmulas y reglas de negocio si hay diferencias. |
| 2 | Formularios clave (cliente, cotización, OT) con datos incompletos o mal validados. | Media | Diseñar pruebas con campos vacíos, formatos incorrectos y datos inválidos. Verificar mensajes de error y bloqueo de avance mientras falte información obligatoria. |
| 3 | Movimientos de inventario mal registrados (stock que no baja, baja de más o stock negativo). | Alta | Probar altas, salidas y ajustes de inventario en distintos escenarios. Revisar que el stock final coincida con lo esperado y que no se generen valores incoherentes. |
| 4 | Inconsistencias entre pagos, boletas y órdenes de trabajo (boletas sin pago o montos que no cuadran). | Alta | Probar casos con pago correcto, sin pago y con montos distintos. Validar que el sistema no permita emitir boletas sin respaldo y mantenga la trazabilidad pago–boleta–OT. |
| 5 | Flujo de estados de la OT incorrecto (saltos de estado o regresos sin control). | Media | Probar cambios de estado en diferentes combinaciones. Verificar que se respeten las secuencias definidas y que las regresiones pidan justificación cuando corresponda. |
| 6 | Fallas en integraciones críticas (Transbank, códigos QR, chat por WhatsApp con IA). | Alta | Probar escenarios básicos de cada integración (caso exitoso, error, datos inexistentes). Verificar que el sistema maneje errores sin perder información y avise al usuario. |
| 7 | Reportes y listados muestran información incompleta o incorrecta respecto a los datos reales del sistema. | Alta | Comparar resultados de reportes con los registros de cotizaciones, OTs, pagos e inventario. Probar filtros por fecha, cliente y estado para asegurar consistencia. |

## 1.3 Tipos de Pruebas

### 1.3.1 Pruebas Funcionales

El testing funcional se aplicará sobre los requerimientos definidos para el sistema de gestión de Kingstone Estampados en la Fase 2, abarcando los módulos de autenticación y usuarios, registro de clientes, cotizaciones, órdenes de trabajo, gestión de inventario con códigos QR, integración con Transbank, integración con el chat de IA vía WhatsApp y validación de archivos de diseño.

Las pruebas se diseñarán a partir de los casos de uso y flujos de negocio descritos en el proyecto, verificando que cada funcionalidad implemente correctamente las reglas definidas (vigencia de cotizaciones, secuencia de estados de la OT, movimientos de stock, relación entre pago y boleta, etcétera).

Objetivo de la prueba:

Comprobar que la navegación y ejecución de los casos de uso relacionados con la operación del taller se realizan de forma correcta, coherente y sin errores críticos, validando:

- Que las funcionalidades entregan los resultados esperados frente a datos válidos.

- Que las reglas de negocio se cumplen en cada flujo funcional.

- Que, ante datos inválidos o incompletos, el sistema responde con mensajes claros y no permite avanzar en condiciones incorrectas.

Técnica a utilizar:

Se utilizará principalmente la técnica de Caja Negra, probando cada flujo funcional con datos válidos e inválidos sin considerar la implementación interna del código. Los casos de prueba se basarán en:

- Casos de uso priorizados del sistema (autenticación, clientes, cotizaciones, OTs, inventario, pagos, reportes).

- Escenarios típicos de uso diario del taller (pedidos simples y pedidos con múltiples ítems).

- Escenarios de error o excepción (falta de stock, archivos no válidos, fallas en integraciones externas).

Criterios de validación:

- Todas las pruebas funcionales planificadas para la Fase 2 fueron ejecutadas.

- No se registran defectos críticos abiertos en los requerimientos priorizados para esta fase.

- Los defectos de severidad media o baja fueron registrados, clasificados y se definió su plan de corrección.

- Cada requerimiento funcional del alcance tiene al menos un caso de prueba asociado y se ha verificado su resultado esperado.

### 1.3.2 Herramientas involucradas

A continuación, se presentan las principales herramientas que se utilizarán para preparar el ambiente y ejecutar las pruebas del sistema Kingstone Estampados:

| Herramienta | Uso principal | Versión |
| --- | --- | --- |
| Node.js | Ejecutar el backend del sistema y los scripts de desarrollo y pruebas. | 25.2.0 |
| Angular / Ionic | Desarrollar y ejecutar el frontend web durante las pruebas funcionales. | 18.2.0 |
| MySQL Server | Almacenar los datos de prueba (usuarios, clientes, cotizaciones, OTs, etc.). | 8.4.4 |
| Navegador Chrome | Acceder a la aplicación web y ejecutar los casos de prueba manuales. | 142 |
| n8n (entorno de pruebas) | Validar los flujos de automatización y las integraciones usadas por el sistema. | 1.108.0 |

### 1.3.3 Preparación del ambiente de pruebas

El ambiente de pruebas de Kingstone Estampados será independiente del ambiente de desarrollo y de producción, utilizando una base de datos exclusiva para pruebas. Se buscará que la configuración técnica sea lo más similar posible al ambiente que se usará en producción, para que los resultados obtenidos sean representativos.

- Las actividades principales de preparación serán:
Configurar el proyecto para que apunte a la base de datos de pruebas y a los servicios externos en modo sandbox cuando exista.

- Crear la base de datos de pruebas en MySQL y cargar estructura y datos iniciales (usuarios, roles, catálogo, clientes e inventario de prueba).

- Levantar el backend y el frontend, verificando el acceso correcto desde el navegador.

- Configurar una instancia de n8n de pruebas con los flujos necesarios del proyecto.

- Realizar una verificación básica del ambiente (inicio de sesión y acceso a los módulos principales).

Antes de iniciar la ejecución de las pruebas, se dejará el ambiente en un estado conocido y, si es necesario repetir pruebas, se considerará restaurar la base de datos a un respaldo inicial.

### 1.3.4 Diseño del ambiente de pruebas

| ITEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Hardware |  |  |
| Procesador | AMD Ryzen 5 7500F. |  |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5. |  |
| Almacenamiento | Unidad SSD de 1 TB. |  |
| Monitor | Monitor MSI 27" Full HD 1080p. |  |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |  |
| Dispositivos de prueba | Equipos personales |  |
| Conectividad | Ethernet / fibra óptica. |  |
| Software |  |  |
| Backend | Node.js |  |
| Frontend | Angular/Ionic |  |
| Base de datos | MySQL Server |  |
| Navegador de pruebas | Google Chrome |  |
| Automatizaciones | n8n |  |
| Red y conexión |  |  |
| Tipo de conexión | Fibra optica |  |
| Acceso al sistema | URL o dirección definida para ingresar al sistema en ambiente de pruebas. |  |

### 1.3.5 Diseño ambiente de pruebas

Para el siguiente diagrama se muestra el ambiente de pruebas requerido para la validación del sistema Kingstone Estampados. En él se detalla la arquitectura utilizada durante las pruebas, la cual integra el componente del sistema web, junto con los servicios externos que permiten su funcionamiento.

A nivel de arquitectura, el sistema Kingstone Estampados utiliza una aplicación web basada en una API desarrollada en Node.js y un frontend en Angular/Ionic, que se comunican directamente con una base de datos MySQL. Las automatizaciones y algunas integraciones externas se gestionan mediante flujos en n8n, lo que permite conectar el sistema con el chat de WhatsApp (IA), con la pasarela de pago Transbank y con un repositorio de archivos de diseño utilizado para almacenar y vincular los archivos enviados por los clientes.

Ventajas:

- Centraliza la información de clientes, cotizaciones, órdenes de trabajo e inventario en una única base de datos.

- Permite integrar de forma flexible servicios externos como WhatsApp, Transbank y automatizaciones mediante n8n.

- Facilita el mantenimiento y la evolución del sistema, ya que el backend, el frontend y las integraciones pueden actualizarse de manera independiente.

Desventajas:

- La disponibilidad del sistema depende de la conectividad a internet y del correcto funcionamiento del servidor y de los servicios externos (Transbank, WhatsApp, n8n).

- La configuración incorrecta de las integraciones o de la base de datos puede afectar simultáneamente a varios módulos del sistema.

- Requiere una gestión cuidadosa de los accesos y credenciales para evitar problemas de seguridad en los distintos componentes.

# 2. Resultado de las pruebas

Durante la ejecución de las pruebas, el método elegido siendo pruebas de caja negra, se mostrará un registro a través de los casos de uso en cada tipo de prueba en el sistema, teniendo los siguientes resultados:

CU-01: Autenticarse

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar acceso con credenciales válidas | Usuario registrado (Cliente/Empleado/Admin) | El sistema valida credenciales y redirige al dashboard según rol | El sistema autenticó correctamente a los 3 tipos de usuarios | Prueba Exitosa. Avance al 100%. |
| 2 | Validar credenciales incorrectas | Usuario ingresa clave errónea | Mensaje de error "Credenciales inválidas" | Mensaje de error desplegado correctamente | Manejo de errores validado. |

CU-02: Integración Chatbot WhatsApp (n8n)

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar conversación | Usuario envía "Hola" al número de WhatsApp | El bot responde con el menú de bienvenida | El bot responde el saludo inicial correctamente | Funcionalidad básica operativa. |
| 2 | Consultar estado de pedido | Usuario envía ID de pedido | El bot consulta la BD y devuelve el estado actual | Fallo. El bot no logra conectar con el webhook de n8n para traer datos | Parcialmente Funcional. Error de integración en flujos complejos. |

CU-03: Registrarse como Cliente

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de nuevo usuario | Formulario con datos válidos (RUT, correo, etc.) | Cuenta creada y acceso habilitado | El usuario Cliente se registró correctamente | Prueba Exitosa. |
| 2 | Validación de duplicados | Registrar correo ya existente | Error "Correo ya registrado" | Sistema impide el registro duplicado | Validaciones activas. |

CU-04: Actualizar Datos Personales

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modificar perfil | Cliente logueado edita teléfono/dirección | Datos actualizados en BD y mensaje de éxito | Se pueden actualizar los datos de forma correcta | Prueba Exitosa. |

CU-05: Solicitar Cotización

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar solicitud | Cliente adjunta archivo y especifica técnica | Solicitud queda en estado "Pendiente" | Solicitud generada y archivo adjuntado correctamente | Prueba Exitosa. |

CU-06: Generar Cotización (BOM)

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cálculo de costos | Empleado selecciona receta (insumos) | Sistema calcula margen y precio final sugerido | El cálculo de BOM y márgenes funciona correctamente | Prueba Exitosa. |

CU-07: Aprobar o Rechazar Cotización

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceptación cliente | Cliente presiona "Aprobar" | Redirección a pasarela de pago | Fallo. Cliente aprueba, pero no carga las opciones de pago | Fallido. Falta habilitar método de pago |

CU-08: Crear Orden de Trabajo (OT)

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generación OT | Cotización aprobada | Se crea registro de OT en producción | Se puede crear OT y listarla en el calendario | Prueba Exitosa |

CU-09: Planificar Producción

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asignación recursos | Empleado selecciona máquina | OT asignada a cola de máquina específica | Se puede asignar OT a máquina según el caso | Prueba Exitosa |

CU-10: Avanzar Estados de la OT

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flujo de estados | OT en proceso productivo | Cambio de estado (Cola -> Producción -> Terminado) | Estados avanzan correctamente y se reflejan en sistema | Prueba Exitosa |

CU-11: Registrar Pago y Emitir Boleta

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisión documento | Pago confirmado | Generación de PDF de boleta electrónica | Registra pago y genera boleta electrónica | Prueba exitosa |

CU-12: Recepción de Email de Seguimiento al Cliente

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seguimiento de pedido | Información acerca del estado del pedido | Email recibido por parte del cliente | El email es recibido pero no con la información completa | Moderadamente logrado |

CU-13: Gestionar Inventario

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Control Stock | Consumo de insumos por OT | Descuento automático (FIFO) | El inventario se gestiona y descuenta correctamente | Prueba Exitosa |

CU-14: Alertas de Stock Mínimo

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificación umbral | Stock baja del mínimo definido | Notificación visual en dashboard | Las alertas funcionan al tener poco stock | Prueba Exitosa |

CU-15: Administrar Catálogo y Precios

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRUD Servicios | Admin edita precio/servicio | Cambios reflejados en cotizador | La administración del catálogo funciona correctamente | Prueba Exitosa |

CU-16: Gestionar Usuarios y Roles

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administración | Admin crea/bloquea usuario | Permisos se actualizan inmediatamente | La gestión de usuarios y roles es correcta | Prueba Exitosa |

CU-17: Ver Reportes y Dashboards

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visualizar KPIs | Acceso panel Admin | Gráficos cargan data real | Los reportes y dashboards se ven correctamente | Prueba Exitosa |

CU-18: Validar Factibilidad Técnica

| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validación auto | Subida de archivo cliente | Sistema rechaza si DPI < 300 o tamaño incorrecto | Fallo. No envía archivo a operador | Moderadamente logrado. Error en lógica de validación |

## 2.1 Reporte de Defectos

A continuación, se detallan las incidencias detectadas durante la ejecución de los casos de prueba. Estos defectos han sido registrados con su nivel de severidad para priorizar su corrección antes del paso a producción.

| ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | CU-02 Integración Chatbot | 1 | 15/11 | Integración / n8n | El chatbot inicia la conversación correctamente, pero al intentar consultar el estado de un pedido específico, devuelve un error de conexión y no entrega la información. | Función | Media | OK | N/A |
| DEF-02 | CU-07 Aprobar Cotización | 1 | 15/11 | Ventas / Cliente | El flujo de aprobación se interrumpe porque el sistema no despliega las opciones de métodos de pago (Webpay/Transferencia) en la interfaz del cliente. | Función | Media | OK | N/A |
| DEF-03 | CU-11 Emitir Boleta | 1 | 15/11 | Finanzas / DTE | El sistema registra el pago correctamente en la base de datos, y genera el documento PFD correctamente. | Función | Alta | OK | N/A |
| DEF-04 | CU-18 Validar Archivos | 1 | 15/11 | Producción / Archivos | La validación automática no está filtrando correctamente los tamaños de archivo. Además, tras la validación, el archivo no se está enviando automáticamente a la bandeja del operador. | Función | Alta | OK | N/A |